贵阳市云岩区人民医院实施总结

2016年9月1日正式进行了系统切换工作，在此之前公司也做了很多准备工作。涉及的内容有系统调研、业务培训、系统功能修改、数据字典初始化等。上线之后也遇到很多问题，有流程上和系统上的。

在上线期间大概有两周的阵痛期，这个期间我们对每个科室都派有工程师驻守，力保问题快速得到反馈和解决。上线切换的系统有门急诊收费系统、门诊医生站系统、药库系统、药房系统、住院收费结算系统、病区护士站记账系统、医生站病历系统、病案统计系统这几个主要模块。之后系统今日平稳期，我们开始和检验科进行对接，但是因为无法联系仪器厂家或者厂家无法提供接口文档导致检验系统一直未接入。

2016年11月将水东社区系统切换成功，同时社区也开通了市医保和农合，大大方便了社区医保患者就医。之后我们又将医院和社区的数据进行了数据互通，实现了社区向医院这边的转诊功能。

同年的12月，我们与影像公司进行对接，编写接口程序，实现了在医生站调取患者影像图片和报告的功能。方便了医生第一时间知道患者检查情况。

2017年1月药库进行盘点，实现库存管理。7月份中旬体检系统进行数据初始化工作，8月份正式投入使用。

在这期间市医保和农合医保均有做接口变动，我们也根据要求进行了接口升级工作。 我们大致做了下修改汇总，优化功能需求和系统BUG有116处，增加功能需求和统计报表有54项，累计加班时间2100余小时。